Załącznik Nr 1 do SIWZ

*Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………*

*adres:………………………………………………………………………………………*

*e-mail: ……………………………………………………………*

*NIP: ……………………Regon: ………………………………*

*numer telefonu:…………………numer faksu:………………*

*Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)*

**Zamawiający:**

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

**OFERTA**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo Zamówień Publicznych

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. **Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier"**

**Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego**oraz nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte, a także po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oferuję/-my wykonanie ww. przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie części 1 zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za **ryczałtową cenę brutto......................... zł**

w tym ……..% podatek VAT w wysokości : …………….. zł,

ryczałtowa cena netto: ……….………… zł.

1. W zakresie części 2 zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za **ryczałtową cenę brutto......................... zł**

w tym ……..% podatek VAT w wysokości : …………….. zł,

ryczałtowa cena netto: ……….………… zł.

2. **Zobowiązuję/ -my się do udzielenia ………… miesięcznej gwarancji w zakresie części 1 i ………………..miesięcznej gwarancji w zakresie części 2 zamówienia.**

*Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert i nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wypełni ww. pozycji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany minimalny termin tj. 60 miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.*

3. Informuje/-my, że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT

\* niepotrzebne skreślić

1) **........................................................................ ........................................................**

nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić wartość bez kwoty podatku VAT towaru

do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

**Uwaga-Niewypełnienie punktu 3 rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

4 Oświadczam/-my, że zamówienie wykonam/-my zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem umowy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Oświadczam/-my, że:

* 1. zapoznałem/-liśmy się z warunkami zamówienia, treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją przetargową i nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń,
  2. zdobyłem/-liśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia,
  3. jestem/-eśmy związany/-ni złożoną ofertą przez okres 30 dni
  4. zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, przyjmuje/-emy go bez zastrzeżeń i we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ.

6. Oświadczamy, że usługi objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzamy wykonać sami, za wyjątkiem podanych w punkcie 7 oferty.

7. Oświadczamy, że następujące usługi objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzamy zlecić podwykonawcom:\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie ma być powierzone podwykonawcy |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* wypełnić w przypadku powierzenia części prac podwykonawcom(w przypadku niewypełnienia pola zaleca się je przekreślić)

8**.** Oświadczamyna podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j., ze zm.), że **wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania (w przypadku niewypełnienia pola zaleca się je przekreślić):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji: ….....................................................................................

…............................……………………………………………………………………............... (zaleca się załączenie dowodów potwierdzających, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

9. Oświadczamy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

10. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11**.** Oświadczamy, że następujące oświadczenia i dokumenty Zamawiający może pobrać w formie elektronicznej pod niżej wymienionymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (w przypadku niewypełnienia pola zaleca się je przekreślić):

* 1. ……………………….…… - adres www. …...............................
  2. ……………………….…… - adres www. …...............................
  3. ……………………….…… - adres www. …...............................

12. Niniejsza oferta zawiera …………kolejno ponumerowanych stron.

13. Integralnymi częściami niniejszej oferty są następujące załączniki:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Inne zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 SIWZ

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………

……………………*miejscowość, data*  …………………………………………………

*czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpisy wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób*

*do tego upoważnionej/upoważnionych*

Załącznik nr 3

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 2

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ dział 7 Warunki udziału w postępowaniu

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ dział 7 Warunki udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………….w następującym zakresie: ……………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………

*wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 4

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Informacja

dotycząca przynależności do grupy kapitałowej art. 24 ust.1 pkt. 23) ustawy PZP

Informację należy złożyć w terminie do 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. W przypadku dołączenia informacji do oferty Zamawiający w trakcie badania oferty wezwie Wykonawcę do potwierdzenia jej aktualności

Informuję, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty

|  |
| --- |
| Nazwa i adres przedsiębiorcy wchodzącego w skład grupy kapitałowej |
|  |
|  |
|  |
|  |

miejscowość, data…………………czytelny podpis /y wykonawcy………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informuję, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm).

miejscowość, data…………………..czytelny podpis /y wykonawcy…………………………….

Informację należy podpisać w miejscu potwierdzającym właściwe dane.

Pozostałą treść przekreślić.

Nie wypełniać obu części informacji. Przed wypełnieniem zapoznać się z definicją grupy kapitałowej zawartej w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami)

**Załącznik nr 5**

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY**

Niniejszym oświadczam, że w terminie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert zrealizowałem następujące roboty budowlane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis zrealizowanych robót budowlanych wraz z podaniem charakterystycznych parametrów wymaganych w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia (wartość, wielkość itp.) | Data wykonania rozpoczęcie zakończenie | Odbiorca. Nazwa i dane kontaktowe (adres, telefon, email) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej proszę wskazać (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): …………………………………………………………………………………………………….

b) Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu załączam dla najważniejszych robót ................sztuk dowodów (poświadczenia), określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty

Czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres robót realizowanych przez podwykonawcę | Wartość części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy | Adres, telefon i faks podwykonawcy |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych

przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 7

**Zamawiający** Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

**Zadanie** Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

**Wykonawca:**……………..………………………………………………….………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę**

Oświadczam(y), że

1. osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy   
   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
2. zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych

przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 8

**UMOWA zawarta dnia …………. r. w ………………**

Pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym 16-402 Suwałki; Krzywe 82 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje Dyrektor mgr inż. Jarosław Borejszo

a przedsiębiorstwem o nazwie ……………………………………adres…………………………………,   
NIP …………………………….; REGON: …………………, reprezentowaną przez

1. ............................................................................................................................................…...............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą.**

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o nazwie

Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych .

**W zależności od zakresu oferty umowa zostanie zawarta wyłącznie na część 1 lub 2 zamówienia ewentualnie łącznie na obie części.**

1 **Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury**

1. Wykonanie i montaż w terenie drewnianych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach (tablic)
2. 50 x 70 cm -7 sztuk
3. 80 x 120 cm – 1 sztuka
4. 125 x 215 cm – 2 sztuki
5. 80 x 120 +80 x 120 cm 1 sztuka
6. Budowa bariery z wypełnieniem z bali -25 m
7. Budowa bariery z wypełnieniem z desek – 70 m
8. Budowa stalowych szlabanów na drogach leśnych -8 sztuk
9. Budowa toalet kompostujących – 4 sztuki

Zamawiający wymaga dołączenia do każdej z toalet 4 sztuk 40 litrowych worków dedykowanego przez producenta materiału spulchniającego

1. Budowa wiaty z ławami i stołem 12 osobowej. – 1 sztuka
2. Budowa wiat z ławami i stołem 6 osobowych – 3 sztuki
3. Remont stalowej, ażurowej konstrukcji do zawieszenia tablicy informacyjnej 1 sztuka
4. Remont konstrukcji pod tablice o wymiarach 125 x 215 cm 1 sztuka
5. Remont drewnianego ogrodzenia ze sztachet – 158 m
6. Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe 1 sztuka
7. Montaż stalowej, składanej blokady przejazdu 1 sztuka
8. Wymiana zamków ślimakowych w szlabanach 4 sztuki

**LUB/ORAZ**

**2 Część 2 Nawierzchnie z kruszywa**

Do wykonania nawierzchni parkingów i łacznika zastosować mieszankę kruszyw zawierającą 50 % dodatek kruszywa łamanego frakcji 0 do 32,5 mm

1. Wykonanie nawierzchni istniejących parkingów leśnych:
2. Krusznik przy wieży widokowej 670 m2
3. Samle I 188,5 m2
4. Utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ścieżką LAS i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez miejscowość Krzywe 150 m2

3 Wykonawca oświadcza, że:

1. zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także z załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji;
2. oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji załączonej do tej specyfikacji oraz w rozdziale specyfikacji określającym przedmiot zamówienia;
3. rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości a ewentualne niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty;
4. akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach.

**§ 2**

**Termin wykonania umowy**

Termin zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem 30.11.2018 r.

**§ 3**

**Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy projekty budowlane w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy. Wykonawca niniejszym kwituje odbiór dokumentacji.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie **2** dni od daty podpisania umowy.
3. Dokonanie terminowej zapłaty Wykonawcy po protokolarnym odbiorze przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym w § 7 umowy.

**§ 4**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić warunki bezpieczeństwa w okresie prowadzenia robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności:
4. roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego
5. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do tymczasowego zabezpieczenia stanowisk roślin chronionych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych dróg. Szczegółowa lokalizacja miejsc występowania tych roślin zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza niewielkie modyfikacje trasy drogi jeżeli będzie to konieczne dla ochrony gatunków podlegających ochronie.
7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym   
   od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na bieżąco i na własny koszt wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne, materiał, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
8. Wykonawca zobowiązany jest do::
9. Zabezpieczenia drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy przed uszkodzeniem w wyniku otarcia sprzętem budowlanym i transportowym.
10. Doprowadzenia do stanu poprzedniego dróg leśnych wykorzystywanych w trakcie budowy jako dojazdy do placu budowy celem transportu kruszywa i sprzętu budowlanego.
11. Jeżeli będzie to niezbędne zawarcia porozumień z właściwymi terenowo Zarządami Dróg Publicznych dotyczących uzyskania zgody na przejazd środkami transportowymi o większym niż dopuszczalny nacisku osi. Wszelkie związane z tym opłaty i koszty ewentualnych napraw tych dróg poniesie Wykonawca w cenie oferty.

**§ 5**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi:

**netto:** ………………………………..…………

**podatek VAT 23 % w kwocie…**………………

**brutto (z podatkiem VAT)**:…….………………

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy oraz :

1. obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji,
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby na dzień zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń,
3. uwzględnia wszelkie dodatkowe elementy robót nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
4. obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy.

**§ 6**

**Odbiory robót**

1. Odbiorom częściowym podlegają wszelkie ulegające zakryciu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o wyżej wymienionych terminach odnośnie określonych robót, ma obowiązek na żądanie Zamawiającego roboty te odkryć, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. Z czynności odbioru robót zanikających sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Odbiorowi końcowemu podlegał będzie cały przedmiot umowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 14 dni od daty osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę i zawiadomi go   
   o wyznaczonym terminie pisemnie.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone uchybienia (usterki, wady, niedoróbki), dotyczące wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
6. jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru końcowego i równocześnie wyznaczyć termin usunięcia tych uchybień. Po usunięciu uchybień Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru;
7. jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do wartości części przedmiotu umowy, w którym te uchybienia stwierdzono gdy istnienie tych uchybień nie wyklucza użytkowania przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem;
8. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.
9. Z czynności stwierdzających usunięcie usterek, wad i niedoróbek zostanie sporządzony stosowny protokół usunięcia usterek, wad i niedoróbek.
10. Po dokonaniu odbioru końcowego i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy dotyczące rozliczenia umowy, zapłaty faktury końcowej, gwarancji, i terminy związane ze zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli jednak w czasie odbioru końcowego zostały stwierdzone uchybienia, o których mowa w ust.5 pkt.1), a Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia tych uchybień, wyżej wymienione terminy zaczynają swój bieg od daty podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek, wad lub niedoróbek, o którym mowa w ust.7.

**§ 7**

**Rozliczenie umowy i płatności**

1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami przejściowymi w częstotliwości miesięcznej w wysokości zgodnej z potwierdzonym w protokole odbioru częściowego postępem zrealizowanych prac.
2. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek nr …………… ................... w terminie do 14 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury
3. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej wystawienia, w tym w szczególności zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, protokołu odbioru częściowego zawierającego rozliczenie (w formie narastającej) rzeczowe i finansowe umowy.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.
8. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
9. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego   
   z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron.
10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

**§ 8**

**Klauzula społeczna**

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i określa je, stosownie do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp.
2. Obowiązek o którym mowa w ust 1 umowy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp – również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujące czynności o których mowa w ust 3
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pracach takich jak:
4. Pracowników fizycznych wykonujących prace montażowe w terenie
5. Kierowców i operatorów sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 3 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust. 5
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników o których mowa w ust. 3, z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
8. Zmawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia **kar umownych** w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną **w wysokość 1.000,00 zł. za każdy taki przypadek**.
9. Kara umowna o której mowa w ust. 6, zostanie naliczona w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3
10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób, które
11. wykonują czynności, o których mowa w ust. 3 będących jednocześnie osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
12. są urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy,
13. są wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej,
14. są podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 36b ustawy Pzp.

**§ 9**

**Zasady weryfikacji rodzaju, jakości i ilości materiałów i robót**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co do jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentów. Materiały muszą być co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów innych, niż przewidziane w dokumentacji technicznej o możliwości ich zastosowania rozstrzyga Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo musi być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia   
   w stosunku do zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie i przydatność do stosowania w określonym przypadku.
4. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania w określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ich wymianą.
5. Materiały wymienione w ust.1 co do jakości i ilości, a także jakość i ilość wykonanych robót zostaną poddane badaniom na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w tym celu potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i techniczny.
6. Badania, o których mowa w ust.5 wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. Jeżeli jednak w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że materiały i roboty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione na ten cel koszty.

**§ 10**

**Podwykonawcy** *(zapis zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom).*

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:……………………………………………………..…
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
5. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż ……… *(zgodnie z ofertą)* dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
6. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
7. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
8. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
9. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy   
    i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
13. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty   
    od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
14. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
15. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
17. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 7.
18. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
19. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 4,
20. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
21. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,
22. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
23. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
24. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
25. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo   
    w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
26. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.
27. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
28. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust 1 oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
29. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
30. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa   
    o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
31. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy   
    z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
32. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 7 – 13.
33. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 17, stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.
34. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
35. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
36. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

**§ 11**

**Odszkodowania**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia terminu wykonania, określonego w niniejszej umowie. Termin wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w terminie nie późniejszym, niż termin wykonania umowy określony w § 2 a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru końcowego;
4. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie w protokole odbioru końcowego;
5. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporządzonym na tą okoliczność protokołem;
6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wartości umowy brutto;

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę listem poleconym, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych, a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur częściowych i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy pozostałe do zrealizowania na dzień wyliczenia kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu część kar umownych, nie znajdujących pokrycia w zobowiązaniach Zamawiającego względem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania.

5. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 5.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 0,2% wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki;
2. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 0,2% za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 6 ust.4 niniejszej umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 6 ust.5 niniejszej umowy;
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z przyczyn opisanych w § 14 ust.1 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

**§ 12**

Gwarancja i rękojmia

* + - 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.
      2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, tj. należytego wykonania Umowy. Okres gwarancji i rękojmi strony ustalają w ten sposób, że kończy się on z upływem ………………. miesięcy od momentu, w którym dokonane będą wszystkie odbiory końcowe wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie Inwestycji, chyba że termin obliczony na podstawie zasad ogólnych byłby dla Zamawiającego korzystniejszy (obowiązuje wtedy termin korzystniejszy).
      3. W ramach uprawnień gwarancji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może w szczególności żądać usunięcia wad i nieprawidłowości przez Wykonawcę, w tym w sporządzonej dokumentacji albo zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt Wykonawcy.
      4. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą Protokół pogwarancyjny**,** potwierdzający należyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę lub braki w tym zakresie.

**§ 13**

**Zmiany w treści umowy**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,   
   na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:

1. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych,
2. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
3. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
4. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń,
5. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,
6. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych.
7. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
8. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
9. zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.
10. powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ,

2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

**§ 14**

**Odstąpienie od umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,
4. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji przedmiotu umowy złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wznowił realizacji przedmiotu umowy w tym terminie,
5. w przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości lub likwidacji ;
6. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie tego postanowienia;
7. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, niezgodny ze sztuką budowlaną, niezgodny z bhp lub niezgodny z przepisami prawa lub w tempie niedającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy, a pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła w wyznaczonym terminie poprawa w wykonywaniu obowiązków,
8. w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o zakończeniu robót zanikających,
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone w terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust.1 uzasadniającej odstąpienie oraz powinno zawierać uzasadnienie (w przypadku gdy zgodnie z ust. 1 wymagane było dodatkowe wezwanie, termin 30 dni na odstąpienie liczony jest od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu). Wykonawcy należy się w przypadku takiego odstąpienia wyłącznie część Wynagrodzenia odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części Umowy.
10. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych za zdarzenia powstałe do dnia odstąpienia lub związane z odstąpieniem, odszkodowań lub innych należności związanych z Umową.
11. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z winy Zamawiającego, w następujących przypadkach:
    1. jeżeli Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań określonych w paragrafie 3 niniejszej umowy,
    2. jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur pomimo dodatkowego wezwania   
       w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie,
    3. jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
    4. jeżeli Zamawiający odmawia bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
    i powinno zawierać uzasadnienie.
13. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia:
14. sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu   
    na dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.
15. zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.
16. sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.
17. zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

**§ 15**

**Rozstrzyganie sporów**

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane   
   są do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego stronom przysługuje droga postępowania sądowego.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. Cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA